## Slide 1
Confidential
小金井市シルバー人材センターパソコン班 HP作成関連 11月8日会議メモ
2024年11月8日（金） 13:30 ～
参加者（敬称略）：伊東、本多、藤田、檜森、小林、高坂、井田
小松（事務局）
1. HP の扱いについて
・11/8 より 正式に運用を始める
・班長より、PC班全員にメールにて広報する
－合わせて ユーザー登録 全員するように依頼する
ー事務局 の方もユーザー登録お願いします
https://koganei-sjc.jp/registration-menu/
2. HP 運用について
・それぞれ以下の担当が適宜メンテを行う
ーパソコンスマホ教室、PCスマホ無料相談室 ⇒ 藤田
ーCoCoサロン ⇒ 井田
ーZoom ⇒ 本多
ー個人教室 ⇒ 尾上
ー全体 ⇒ 高坂
・5000円無料チケットは実施する
・HPの内容変更について、重要（周囲への影響が大）なものは、班長、副班長へ事前連絡、または
Zoom班会議にて報告すること。
・シルバー本体へのリンク貼りは、小松さんへ依頼（本多）
3. CoCo について
・CoCo担当は今後檜森さんとする
・1月もCoCoを開催する
ー講師 藤田さん 講義内容は Yahoo 関連 乗換案内＆ Map
ーカリキュラムは井田が修正し、案を関係者へ配布
4. その他
・植木班からシルバーへの依頼については、前向きに検討する

## Slide 2
Confidential
小金井市シルバー人材センターパソコン班 月次Mtg. HP作成関連 9月20日会議メモ①
2024年9月20日（金） 20:00 ～ Zoom mtg.
参加者（敬称略）：
現状のHPの評価、確定
・だいぶコンテンツも出来てきた
⇒ 現状把握 課題解決
⇒ コンテンツの充実 CoCoの写真や受講生の声を載せる、など
2. HP ユーザー登録の促進
・PC班員 未登録班員への連絡
・講座受講者 CoCo受講生 などへの声掛け
・シルバー事務局のユーザー登録
3. 運用ルール
・誰が、どの部分を担当し、掲載/メンテ していくのか？
・現状のLINEやメールとの関係をどうするか？

## Slide 3
Confidential
4. HPの公開
・9/25（仮） 仮公開 具体的に何をやるのか？
⇒ PC班員への広報
・10/25（仮） 一般公開に向けて何が必要か？
⇒ CoCo受講生へのユーザー登録呼びかけ
⇒ シルバーのHP へ リンクを貼る
5．今後のアクション
・PC班マニュアルの改訂
・理事会への報告
次回打ち合わせは、 10/11(金) 13:30～ ＠東町会議室
小金井市シルバー人材センターパソコン班 月次Mtg. HP作成関連 9月20日会議メモ②
2024年9月20日（金） 20:00 ～ Zoom mtg.
参加者（敬称略）：

## Slide 4
Confidential
スケジュール
8月
9月
10月
11月
12月
8/9
次回打ち合わせ
仮サイト 完
Word Press
勉強会
8/16 20:00～
サイト
仮運用
10/25
一般公開（目標）
第三回打ち合わせ
9/25
8/16
月次Mtg ZOOM 勉強会
9/20
本日
コンテンツの
精査/作成
小金井市シルバー人材センターパソコン班 月次Mtg. HP作成関連 9月20日会議メモ③
10/11
月次Mtg ZOOM 勉強会

## Slide 5
Confidential
小金井市シルバー人材センターパソコン班HP作成G 8月9日会議メモ
2024年8月9日（金） 13:30 ～ @東町会議室
参加者（敬称略）：本多、尾上、藤田 、檜森、坂田、柳、依田、小林、井田
高坂
前回の宿題に関する議論
２．今後のアクション
・9月 仮サイト完 の 条件をどう考えるか？ ⇒ コンテンツが９割完のイメージ
・会員という呼び名は、シルバー人材の会員と混同するので、 今後は 「ユーザー」 に変更する。
・広報のやり方は今後検討する
・各担当の方は、各講座のコンテンツの作成を8月中にほぼ完成させてください。
次回打ち合わせは、
8/30(金) 13:30 ～ ＠東町会議室
①コンテンツの
精査/作成
・CoCo 伊東 現在カリキュラム作成中 8月中に作成する
・Zoom 本多 〃 〃
・訪問レッスン 尾上 個人レッスンオーダー教室、初期設定トラブル対応に分ける
個人教室
・無料相談室 藤田 ほぼ出来てきた スケジュールを記載する
・教室、全体 井田 後程高坂さんに資料を送る

## Slide 6
Confidential
小金井市シルバー人材センターパソコン班HP作成G 8月9日会議メモ
スケジュール
8月
9月
10月
11月
12月
8/9
次〃回打ち合わせ
仮サイト 完
Word Press
勉強会
8/16 20:00～
サイト
仮運用
10/1
一般公開（目標）
本日
9/13
8/16
月次Mtg ZOOM 勉強会
8/30
次回打ち合わせ
コンテンツの
精査/作成

## Slide 7
Confidential
小金井市シルバー人材センターパソコン班HP作成G 7月12日会議メモ
2024年7月12日（金） 13:30 ～ @東町会議室
参加者（敬称略）：伊東、本多、尾上、藤田 、檜森、坂田、栁、依田、小林、井田
高坂
全体の構成について議論
テスト版HPを作成し、今後意見収集しながらブラシュアップする進め方とする。
・関係者と会員に関して 別紙参照
・追加費用 基本的に発生しない
・セキュリティ問題無い
・シルバー人材センターへは、尾上理事より連絡済み
２．今後のアクション
・仮サイトの検証のため、本日参加の方は明日までに、下記より会員登録してください。
7/19(金)Zoom班会議にて、PC班全員の会員登録を依頼
会員の登録について – 小金井シルバー人材センターネットワーク (koganei-sjc.jp)
・Word Press 勉強会 第１、第3金曜日に20：00 ～ 1H 行う。 講師高坂 連絡は井田担当
第3金曜日は、Zoom班会議だが、情報共有は開始後10分程度として、残りの50分は勉強会とする
３～4回後 通常に戻す
・その他 スケジュール 別紙参照
次回打ち合わせは、
8/9(金) 13:30 ～ ＠東町会議室

## Slide 8
Confidential
小金井市シルバー人材センターパソコン班HP作成G 7月12日会議メモ
シルバー人材センター 会員
シルバー人材センター
職員
PC班 班員
シルバー人材センター 関係者
一般の方々
CoCo会員
Zoom 受講者
個人教室 受講者
無料相談室 受講者
シルバー人材センター会員の場合もあり
PC班 Gネットワーク 会員の範囲
原則全員加入
原則全員加入
PC班担当加入
加入を推奨
加入を推奨
参加を促す
加入を推奨
入班希望者
PC班加入を促す
講座希望者
参加を促す

## Slide 9
Confidential
小金井市シルバー人材センターパソコン班HP作成G 7月12日会議メモ
スケジュール
7月
8月
9月
10月
11月
12月
①コンテンツの
精査/作成
・CoCo 伊東
・Zoom 本多
・訪問レッスン 尾上
個人教室
イラスト 藤田
・無料相談室 藤田
・教室、全体 井田
8/9
次回打ち合わせ
次回打ち合わせまでに
PPにまとめる
サイト修正
高坂
仮サイト 完
③Word Press
勉強会
7/19
以降 毎月第1,第３金曜日 20:00 ～
サイト
仮運用
10/1
一般公開（目標）
②サイト検証
仮サイト
会員登録
バグ修正
高坂

## Slide 10
Confidential
小金井市シルバー人材センターパソコン班HP作成G 5月10日会議メモ
2024年5月10日（金） 13:30 ～ @東町会議室
参加者（敬称略）：小松
伊東、本多、尾上 、藤田、篠塚、阿部、内川、井田
(Zoom) 高坂
1. HP 作成委員会の目的
・誰に向けたHPを作るのか？
シルバーのHPには、各班のＨＰは存在しない → 目的はＰＣ班の業務獲得、拡販目的、客寄せ
・最初のステップは、班員向けが良いのでは？ 勉強が先では？ 共有ホルダーにもなる
・TEST サイト作成は必要になるので、突然オープンは無い
・スケジュール、担当など
・シルバーのHPからリンクで飛ぶ ← 事務局確認済み
・スマホメイン 縦長スクリーン
⇒ HP構成仮案を 本多さん、高坂さんで作成する
２．コンテンツ
・ コンテンツは何でも良い WordPress で作成する
・ 元デザインをPPなどで作る？
・ CoCo Zoom 無料相談室 ゲーム 個人教室事例
⇒ 写真撮影 伊東さん
⇒ 各自WordPress の学習

## Slide 11
Confidential
10月
8月
7月
6月
5月
4月
9月
‘2024
11月
構成案作り
本多さん、高坂さん
仕様をどう決めるのか？
どこのサーバーを使うのか？
シルバーの中には作れない？
WordPress は使えない？
WordPress @com?
仮案 7月末
コンテンツ案作り
7月中旬第二回打ち合わせ
★
CoCo
生成AI
5/10
Zoom ?
小金井市シルバー人材センターパソコン班HP作成G 5月10日会議メモ